**周 工 作 报 告**

**报告起止日期：**2011年8月8日星期一 至 2011年8月14日星期日

**本周项目进展：**

本周正式启动项目，完成了《软件文档规范》v1.0版本、《文档编号规则》v1.0版本，开始编写《软件开发计划》v1.0版本。

本周三（2011年8月10日）明确得知中兴不能提供Android3.2的系统源代码，随即对于项目过程进行调整，全力研究在没有源代码的前提下，项目的技术应做怎样的调整，以及对于项目的周期和成本会产生的影响，从而调整项目开发计划。

经过两天的研究，于本周五（2011年8月12日）开始编写《Android系统界面定制调研报告》v1.0版本和《可行性分析报告》v1.0版本，通过对现有定制的Android系统界面的技术研究和对于中兴的设计需求的研究，力图明确在没有Android系统源代码的前提下，提出本项目新的解决方案。

**下周项目计划：**

下周应完成项目的可行性分析，确定解决方案，发布项目计划和编码规范，并统一安装配置项目开发所需的软硬件环境。

**需中兴支持的问题：**

希望中兴能提供对于没有Android系统源代码对项目带来的影响的评估报告。此外，目前中兴只提供了一台平板电脑，且该设备经常性无法开机，希望中兴能尽快帮助解决。

**其他问题：**

无。