**周 工 作 报 告**

**报告起止日期：**2011年8月15日星期一 至 2011年8月21日星期日

**本周项目进展：**

本周继续进行技术探索，在没有Android系统源代码的前提下，重新评估了项目的工作量和技术难度，按照合同的时间要求制订了《软件开发计划》v1.0版本，完成了《开发环境配置》v1.0版本，发布了《软件编码规范》v1.0版本。

本周召开了四次项目会议，深入的研讨了中兴提供的UI设计的视频和PPT文件，针对设计中的每一个功能进行了详细讨论，并逐个提出了多种解决方案，完成了《Android系统界面定制调研报告》v1.0版本和《可行性分析报告》v1.0版本，作为编写《项目解决方案》的主要依据。

**下周项目计划：**

开始进行软件技术原型的开发，首先根据需求和设计，编写《原型开发说明》，随后分工着手研究每一个原型所需的多种技术，并予以实现。

**需中兴支持的问题：**

原型开发调试过程需要用到中兴的平板电脑，希望中兴能尽快提供两台正常工作的平板电脑。

在深入研究中兴提供的UI设计的视频和PPT文件时，发现有四处设计点缺乏详细说明，需请中兴相关人员给予支持，具体内容已通过邮件发送给中兴，希望能尽快得到回复。

**其他问题：**

无。