**会 议 纪 要**

**会议日期：**2011年8月15日星期一

**会议时间：**10时0分 至 11时20分

**会议地点：**西工大－毅字楼537室

**会议主持：**杨帆

**参会人员：**张翔、迟建涛、段行

**会议主题：**

讨论软件开发计划

**会议内容：**

杨帆讲解Excel版的《软件开发计划》，让大家明确在这个项目上自己所承担的任务。大家讨论了采用Android 3.2 SDK完成项目的可行性，准备开始编写《可行性分析报告》，由段行和王哲完成《Android系统界面定制调研报告》作为《可行性分析报告》的附件，最终在本周内应根据中兴的需求和设计给出一个可行的技术方案，并对所需的工作量做出准确的评估。

**会议结论：**

《Android系统界面定制调研报告》由段行负责，与王哲在2011年8月16日完成；

《可行性分析报告》由迟建涛负责，与张翔、段行、王哲在2011年8月20日完成；

《项目解决方案》由杨帆负责，在2011年8月21日完成。